KELOMPOK PENERIMA BANTUAN “[NAMA KPB]”

Alamat : ……………………………………….

| Nomor | : | 04/[Nama KPB]/[bulan]/2026 | [Kab/Kota], [tgl][bulan][tahun] |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  |
| Hal | : | Permohonan Penarikan Dana Upah Tukang Tahap I (....PB) |  |

Yth.	Tim Verifikasi dan Pengawasan [Nama Kab/Kota]

Provinsi Papua Barat

di	[Nama Kab/kota]

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Penarikan Upah Tukang Tahap I yang disampaikan oleh penerima bantuan serta hasil monitoring kami terhadap pelaksanaan Program BSPS pada KPB [Nama KPB], dapat kami laporkan bahwa nama-nama penerima bantuan (terlampir) telah melaksanakan peningkatan kualitas rumah dengan progress fisik 30-50%. Bersama surat ini kami lampirkan:

- Surat Permohonan Penarikan Upah Tukang Tahap I dari masing-masing Penerima Bantuan;

- Dokumentasi progres pembangunan masing-masing Penerima Bantuan;

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapat dilakukan proses Penarikan Dana upah tukang Tahap I senilai Rp ……………… (………………………….. Rupiah) dari rekening upah tukang a.n. [Nama Rekening Upah Tukang] pada [Nama Bank] dengan nomor rekening [nomor rekening].

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

| Ketua KPB (...................................) | Sekretaris KPB (...................................) |
| --- | --- |
| diketahui oleh, |  |
| Koordinator [Nama Kab/Kota] (...................................) | Tenaga Fasilitator Lapangan (...................................) (...................................) |

Tembusan Yth.

Tim Pendamping Provinsi [Nama Provinsi].

Lampiran Surat KPB [Nama KPB]

| Nomor | : | 04/[Nama KPB]/[bulan]/2026 |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : |  |
| Hal | : | Permohonan Penarikan Dana Upah Tukang Tahap I (....PB) |

- Daftar Nama Penarikan Upah Tukang Tahap I

| No. | No. BNBA | Nama Penerima Bantuan | NIK | Progres Fisik | Nilai Upah Tukang (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

- Rincian Rekening Upah Tukang

| No | Uraian | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Rekening Upah Tukang | ......................... |
| 2 | Nomor Rekening Upah Tukang | ......................... |
| 3 | Spesimen Tanda Tangan | - Ketua KPB: ........................... |
|  |  | - Kepala Tukang: ........................... |

[CONTOH]

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN “MAJU LANCAR”

Alamat : Kampung Blora, Distrik Merdeka, Kabupaten Jaya

| Nomor | : | 04/MajuLancar/6/2026 | Jaya, 12 Juni 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  |
| Hal | : | Permohonan Penarikan Dana Upah Tukang Tahap I (....PB) |  |

Yth.	Tim Verifikasi dan Pengawasan Kabupaten Jaya

Provinsi Papua Barat

di	Jaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Penarikan Upah Tukang Tahap I yang disampaikan oleh penerima bantuan serta hasil monitoring kami terhadap pelaksanaan Program BSPS pada KPB Maju Lancar, dapat kami laporkan bahwa nama-nama penerima bantuan (terlampir) telah melaksanakan peningkatan kualitas rumah dengan progress fisik 30-50%. Bersama surat ini kami lampirkan:

- Surat Permohonan Penarikan Upah Tukang Tahap I dari masing-masing Penerima Bantuan;

- Dokumentasi progres pembangunan masing-masing Penerima Bantuan;

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapat dilakukan proses Penarikan Dana upah tukang Tahap I senilai Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari rekening upah tukang a.n. KPB Maju Lancar pada Bank Papua dengan nomor rekening 130-001-00032.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

| Ketua KPB Andre Bonar | Sekretaris KPB Rianti Lesmana |
| --- | --- |
| diketahui oleh, |  |
| Koordinator Kabupaten Jaya Ricardo, S.T. | Tenaga Fasilitator Lapangan Fredi Wateriri, S.T. Yohan Ramos, S.E. |

Tembusan Yth.

Tim Pendamping Provinsi [Nama Provinsi].

Lampiran Surat KPB [Nama KPB]

| Nomor | : | 04/Maju Lancar/6/2026 |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 12 Juni 2026 |
| Hal | : | Permohonan Penarikan Dana Upah Tukang Tahap I (....PB) |

- Daftar Nama Penarikan Upah Tukang Tahap I

| No. | No. BNBA | Nama Penerima Bantuan | NIK | Progres Fisik | Nilai Upah Tukang (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0921 | Andre Bonar | 9209301209830001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 2 | 0922 | Rohmat | 9209301210830001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 3 | 0923 | Andika | 9209301211830001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 4 | 0924 | Arnold Wateriri | 9209301509830001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 5 | 0925 | Firman Rohmatan | 9209301609830001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 6 | 0926 | Ridwan Nur | 9209301209830001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 7 | 0927 | Friesta Muri | 9209301209850001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 8 | 0928 | Rianti Lesmana | 9209301209900001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 9 | 0929 | Abdul Bodory | 9209301209800001 | 30-50% | 1.750.000 |
| 10 | 0930 | Ria Rahangmetan | 9209301209750001 | 30-50% | 1.750.000 |
| Total |  |  |  |  | 17.500.000 |

- Rincian Rekening Upah Tukang

| No | Uraian | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Rekening Upah Tukang | KPB Maju Lancar |
| 2 | Nomor Rekening Upah Tukang | 130-001-00032 |
| 3 | Spesimen Tanda Tangan | - Ketua KPB Andre Bonar |
|  |  | - Kepala Tukang Rahman Weripih |